# FundVision 基金可视化看板 — 项目汇报

2026-05-26  |  前端全栈项目  |  使用 Multi-Agent 层级协作系统构建

# 1. 项目概述

FundVision 是一款基金持仓可视化看板 Web 应用，帮助个人投资者实时追踪基金净值、计算持仓盈亏、按类型分析资产分布。项目从零开始，使用自研的 Multi-Agent 层级协作系统（Manager + 5 Workers）完成主体开发，人工进行最后的补全和调试。

# 2. 技术栈

| 前端框架 | Vue 3 (Composition API) + Vite 6 |
| --- | --- |
| 状态管理 | Pinia (Options Store) |
| UI 组件库 | Ant Design Vue 4 |
| 图表 | ECharts 5 (环形饼图) |
| HTTP 客户端 | Axios |
| 数据源 | 天天基金 (fundgz.1234567.com.cn) 实时估值 API |
| 持久化 | localStorage (自动保存 + 防抖兜底) |
| 构建工具 | Vite (开发代理解决跨域) |
| 测试 | Vitest + jsdom |

# 3. 系统架构

单页应用（SPA），无需路由，一页展示全部信息：

FundInput — 基金录入表单（6位代码 + 份额 + 成本净值，带格式校验）

AssetCards — 资产统计卡片行（总资产 / 总收益 / 收益率，盈亏着色）

AssetPieChart — ECharts 环形饼图（按基金类型展示资产分布）

ProfitRanking — 收益排行列表（按收益率降序，A股红涨绿跌惯例）

FundTable — 持仓明细表格（含刷新和删除操作）

Pinia Store (fund.js) — 核心状态：funds 数组 + 5 getters + 6 actions

API 层 (api/fund.js) — JSONP 解析 + Promise.allSettled 批量获取

Storage 工具 (utils/storage.js) — localStorage 封装，键名前缀隔离

# 4. 构建方式：Multi-Agent 层级协作系统

FundVision 是 Multi-Agent 层级协作系统的首个真实项目实战验证。Manager 接收需求后拆解为多个子任务，分派给 5 个专业 Worker 并行/串行执行。最终约 85% 的代码由 Agent 系统独立生成（17 个文件），人工补全了 FundTable.vue（因系统 10 分钟超时）并完成了 localStorage 持久化的调试修复。

## 4.1 Alex — 高级开发工程师

src/stores/fund.js — 279 行 Pinia Store，5 个 getters + 6 个 actions，localStorage 同步

src/api/fund.js — 60 行 API 层，JSONP 解析、批量获取、Promise.allSettled 容错

src/utils/storage.js — localStorage 封装，JSON 序列化 + 异常处理

src/main.js — Pinia + Ant Design Vue 中文 + ECharts 全局挂载

src/App.vue — 完整页面布局，五组件组合 + 生命周期管理

src/components/FundInput.vue — 表单校验、loading 状态、错误提示

src/components/AssetCards.vue — 三卡片响应式网格、盈亏着色

src/components/AssetPieChart.vue — ECharts 环形饼图，watch + resize + dispose

src/components/ProfitRanking.vue — 排行列表，空状态处理

vite.config.js — 开发代理，/fundapi 转接天天基金，解决跨域

应 Sophia 请求写入 review_checklist.md（系统首次 Worker 间协作验证）

## 4.2 Sophia — 代码审查员

制定 83 项代码审查清单（review_checklist.md），覆盖功能/安全/性能/规范/错误处理 5 维度

首次使用 ask_coworker 向 Alex 求助文件写入，验证了 Worker 间自主协作机制

审查了 vite.config.js、main.js、App.vue、fund.js 等核心文件

## 4.3 Nathaniel — 测试工程师

tests/unit/fund-api.test.js — API 层单元测试（mock axios）

tests/unit/fund-store.test.js — Pinia Store 单元测试

tests/unit/storage.test.js — localStorage 工具单元测试

tests/integration/store-api-storage.test.js — 全链路集成测试（4 场景）

tests/test-plan.md — 完整测试策略文档

vitest.config.js — Vitest + jsdom + 覆盖率配置

## 4.4 Elena — 技术文档工程师

编写了 README.md 完整内容（项目概述 / 安装步骤 / 使用指南 / 架构说明）

受限原因：Technical Writer 角色 tools 列表不含 write_file，无法直接创建文件

通过 Sophia 中转写入 — 已识别为 Multi-Agent 系统待修复问题

## 4.5 Marcus — DevOps 工程师

本轮未深度参与，主要负责项目环境验证与构建确认

npm run build 验证：3815 modules，构建 2.0s，0 错误

# 5. 核心功能

基金录入：输入 6 位基金代码 + 持有份额 + 成本净值，自动调用天天基金 API 获取实时估值和基金名称

实时估值：启动时自动刷新所有持仓净值，支持单只基金手动刷新，显示估值时间戳

资产总览：三张统计卡片实时计算总资产、总收益、收益率，盈亏自动着色（红涨绿跌）

资产分布：ECharts 环形饼图按基金类型（货币/债券/指数/混合/股票/QDII）展示资产占比

收益排行：按收益率降序排列所有持仓，清晰展示每只基金的盈利表现

持仓管理：完整明细表格（基金信息/份额/成本净值/当前净值/收益/收益率），支持单只删除和刷新

数据持久化：localStorage 自动保存 + 防抖兜底机制，防止数据在页面刷新后丢失

# 6. 调试与修复记录

localStorage 持久化失效：添加基金后刷新页面数据丢失。根因：(1) storage.js 的 setItem 默默吞掉异常不返回状态，saveToStorage 无法感知保存失败；(2) 缺乏自动保存安全网，Vite HMR 重置 Pinia 状态后数据遗失。修复：setItem 返回 boolean，saveToStorage 打印成功/失败日志，App.vue 新增 500ms debounced watcher 自动兜底保存。

Vite 双端口冲突：检测到 localhost:3000 和 3001 均运行 dev server。localStorage 按端口隔离，不同端口的数据互不可见，可能导致用户误认为数据丢失。

无效基金代码 API 返回空 JSON
现象：输入不存在的基金代码 (如 999999) 时，天天基金 API 返回空 jsonpgz(); ，调用 JSON.parse("") 抛出 SyntaxError，被 store 捕获后只展示通用错误，用户不知道是代码错了还是网络错了。根因：api/fund.js 的 JSONP 解析未处理空响应边缘情况。修复 (待)：在 JSONP 解析前检查响应体是否为空，空则抛出语义明确的 "基金代码无效，未查询到数据"。教训：第三方 API 的异常响应格式与正常响应格式差异巨大，必须在解析层做防御性检查。

Vite HMR 热更新与 localStorage 的冲突
现象：开发过程中修改代码保存后，页面自动刷新，已添加的基金数据消失。根因：Vite HMR 热更新机制会重新加载组件，Pinia store 状态被重置为空数组。如果该状态在重置前未写入 localStorage，或写入后又被空数组覆盖，数据就永久丢失。修复：在 App.vue 中添加 500ms debounced watch 监听 funds 数组变化，任何变更都自动触发 saveToStorage()，确保 HMR 重置时数据已落地。教训：开发环境的热更新机制会绕过正常的用户交互流，存储方案必须从底层兜底而非仅依赖用户操作触发。

localStorage 配额与隐私模式
现象：部分浏览器隐私模式下 localStorage 可能不可用或配额极低。根因：storage.js 的 setItem 原来只 catch 异常但无返回状态，上层完全不知道写入失败了。修复：setItem 改为返回 boolean，saveToStorage 检查返回值并 console.error 明确提示用户。教训：存储层必须向上层传递成功/失败信号，异常不能只吃掉。

# 7. 项目文件清单

src/App.vue — 根组件（110 行）

src/main.js — 入口文件

src/stores/fund.js — Pinia Store（290 行）

src/api/fund.js — API 层（60 行）

src/utils/storage.js — localStorage 工具（55 行）

src/components/FundInput.vue — 基金录入表单（120 行）

src/components/AssetCards.vue — 资产统计卡片（115 行）

src/components/AssetPieChart.vue — 资产配置饼图（125 行）

src/components/ProfitRanking.vue — 收益排行（85 行）

src/components/FundTable.vue — 持仓明细表格（220 行）

vite.config.js — Vite 构建配置

tests/ — 单元测试 + 集成测试（4 个文件）

README.md — 项目文档

# 8. 总结

FundVision 是一次成功的 AI 辅助开发实践。通过自研的 Multi-Agent 层级协作系统，约 85% 的代码由 Agent 自动生成，人工专注于架构决策、最终调试和边界条件修复。项目验证了 Manager + Worker 模式能够胜任小到中型前端项目的快速搭建。

核心经验：(1) Agent 生成代码质量可达到构建零错误级别；(2) Worker 工具权限设计直接影响协作效率，需要精细调优避免 "能写的不能想，能想的不能写" 的情况；(3) 人工仍需把控最终质量，尤其在边界情况（localStorage 异常处理、API 错误响应）方面；(4) localStorage 持久化这类基础功能容易被 AI 忽略异常处理，需人工兜底。